**Laporan Kegiatan Tugas Akhir**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kode Kelompok | : | D3TI-19 |
| Nama | : | **Samuel Alfredy Ambarita** |
| NIM | : | **11318005** |
| Periode | : | Minggu ke-18 (01/01/2021 – 08/01/2021) |

## Rincian Kegiatan Mingguan :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jenis Kegiatan**\* | **Ringkasan Hasil** |
| 04/01/2021 | Mengerjakan Dokumen TA | Memperbaiki dokumen TA dan mencari referensi mengenai metode penelitian yang akan digunakan dan menambahkan 1 *service* yaitu *service user*. |
| 05/01/2021 | Mengerjakan ERD | Menentukan entity dari setiap service yang akan dibangun.   1. *Service* Transaksi buku, memiliki entity : Buku dan Mahasiswa 2. *Service* Koleksi perpustakaan, memiliki entity : Bahan pustaka 3. *Service* Pengadaan buku, memiliki entity : Buku 4. *Service User*, memiliki entity : Mahasiswa, Dosen, Pemberitahuan. |
| 06/01/2021 | Mengerjakan ERD | Membuat ERD.   1. *Service* Transaksi Buku      1. *Service* Koleksi perpustakaan      1. *Service* Pengadaan Buku      1. *Service User* |
| 07/01/2021 | Mengerjakan CDM | *Service* Transaksi Buku |
| 08/01/2021 | Mengerjakan CDM (*Conceptual Data Model*) | *Service User* |

***\*)*** *Studi Literatur/ Beda Kode/ Pengembangan Aplikasi/ Lainnya*

**Rencana Minggu Depan:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tanggal** | **Jenis Kegiatan\*** | **Deskripsi Kegiatan** |
| 11/01/2021 | Mengerjakan CDM | Melanjutkan mengerjakan CDM |
| 12/01/2021 | Mengerjakan PDM | Mengerjakan PDM |
| 13/01/2021 | Mengerjakan PDM | Melanjutkan mengerjakan PDM |
| 14/01/2021 | Mengerjakan Use Case Diagram | Mengerjakan Use Case Diagram |
| 15/01/2021 | Mengerjakan BPMN | Mengerjakan BPMN |

WFH, 08-01-2021

**Dilaporkan oleh**



(Samuel Alfredy Ambarita)